## Slide 1
讯飞 医疗· AI测试部
纪浩阳
个人周报
WEEKLY REPORT · 2026.7.13-7.17
医疗检索项目测试与优化工作总结
自动化平台
性能测试
测试集构建
REPORT · 2026
07
部门
AI测试部
*/
灯塔研究院 · 横纵双维洞察 · 2026 编制
/*

## Slide 2
01
#
本周工作
PART
01
工作概览
WEEKLY SUMMARY
本周主要完成自动化平台升级、体检报告并发测试、疾控测试集
构建和召回库建设四项核心任务。
自动化平台升级 100%
并发性能测试 100%
疾控测试集 50%
召回库构建 10%
*/
章节导航 · 纵向看市场节奏
/*

## Slide 3
重点成果
本周亮点
KEY ACHIEVEMENTS
主要完成项与进度
01
自动化平台升级
Automation Platform
完成飞书消息从文本格式向云文档格式
的升级，提升信息展示效果和可读性。
02
并发性能测试
Performance Testing
体检报告001测试集完成4/8/10/16线
路并发跑测，构建event0-4平均时间
计算脚本。
03
测试集构建
Test Set Development
合肥陕西疾控测试集构建进行中，完
成50%，待相关性标准验证后继续
推进。
*/
从赌叙事到看兑现 · 退潮之后见真章
/*

## Slide 4
工作详情
任务进度一览
TASK PROGRESS OVERVIEW
详细任务进度与完成情况
任务
进度
状态
自动化平台升级
100%
已完成
体检报告并发测试
100%
已完成
性能脚本开发
100%
已完成
疾控测试集构建
50%
进行中
召回库建设
10%
启动中
*/
表格 · 前三均为通用大模型，单笔规模断层领先
/*

## Slide 5
下周计划
工作安排与推进路线
NEXT WEEK PLAN
持续推进测试集构建与召回库开发
持续推进
1：测试集完善
继续构建合肥陕西疾控测试集
等待相关性标准验证
重点开发
2：召回库建设
推进召回库数据导入
完善基础功能
协同对齐
3：依赖项跟进
跟进英文知识库对齐
疾控相关性标准确认
*/
路线图 · 不同阶段，资本动作各不相同
/*

## Slide 6
感谢阅读
持续精进
THANK YOU · KEEP IMPROVING
纪浩阳 · AI测试部 · 2026年第28周
核心价值
01
持续学习 · 提升能力
PitchBook · Crunchbase 等一级市场数据
02
精益求精 · 追求卓越
官方披露 · 主流财经媒体报道